Katowice, dnia 1 czerwca 2007 r.

Znak: WK-6101/4/4/07

Szanowny Pan

Stanisław Borówka

Dyrektor

Komunalnego Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach

### Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 30 stycznia do 16 lutego 2007 r. kontrolę problemową gospodarki finansowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, za okres od 1 stycznia 2002 r. do 16 lutego 2007 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 2 kwietnia 2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do treści art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

- Dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z następujących umów pomimo braku złożenia przez Głównego Księgowego Zakładu kontrasygnaty. Powyższe stwierdzono w stosunku do:

      - umowy nr TP/848/2003/PU z dnia 6 sierpnia 2003 r. zawartej z Zakładem Instalacji Sanitarnych THERMO-MODERN na wykonanie doszczelnienia instalacji gazowej w budynku przy al. Korfantego 57,

      - umowów: nr TP/330/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r., nr EP/361/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r., nr EP/31/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., nr EP/56/2004 z dnia 12 lipca 2004 r., nr EP/61/2004 z dnia 15 września 2004 r. zawartych ze Spółką z o.o. „DOMEX”, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych przy ul Wojewódzkiej 42,

      - umowy nr TP/635/2001 z dnia 24 września 2001 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym i Pośrednictwa „ACCA – II” Pracownia Projektowa Sosnowiec, której przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Działaniem tym naruszono przepis art. 35 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą: p. Stanisław Borówka – Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, który zaniechał przedkładania umów Głównemu Księgowemu oraz p. Henryk Szulc – były Główny Księgowy i p. Włodzimierz Pietras - Główny Księgowy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

- Nieterminowe regulowanie w latach 2003 – 2004 zobowiązań wynikających z faktur:

nr 14/04/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r., nr 53/09/2003 z dnia 8 września 2003 r., nr 54/09/2003 z dnia 17 września 2003 r., nr 17/Z/4/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., nr 39/Z/07/03 z dnia 28 lipca 2003 r., nr 46/Z/08/03 z dnia 18 sierpnia 2003 r., nr 75/Z/10/03 z dnia 31 października 2003 r., nr 96/Z/12/03 z dnia 18 grudnia 2003 r., nr 106/Z/12/03 z dnia 29 grudnia 2003 r., nr 10/02/04 z dnia 12 lutego 2004 r., nr 35/06/04 z dnia 14 czerwca 2004 r., nr 42/06/04 z dnia 24 czerwca 2004 r., nr 133/12/04 z dnia 14.12.2004 r. Działaniem ty naruszono przepisy art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Ponadto ustalono, że w jednostce nie zostały opracowane procedury kontroli w zakresie terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponoszą p. Henryk Szulc – były Główny Księgowy oraz p. Włodzimierz Piertas – Główny Księgowy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

## Wniosek nr 1

Opracować procedury kontroli w zakresie terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań, mając na uwadze przepisy art. 47 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

- Zaniechanie ustalenia i dochodzenia należności z tytułu kary umownej w wysokości 37.289,52 zł od Spółki z o.o. „DOMEX” Roboty Ogólnobudowlane i Konserwatorskie z siedzibą w Katowicach, czym naruszono postanowienia § 9 ust. 2 pkt 1a umowy Nr EP/361/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. W umowie ustalono, że za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczane kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki. Termin rozpoczęcia dodatkowych robót remontowych w budynku przy ul. Wojewódzkiej nr 42 w Katowicach ustalono na dzień 31 grudnia 2003 r. a zakończenia na 31 stycznia 2004 r. W protokole odbioru robót stwierdzono, że roboty wykonano w okresie od 2 grudnia 2003 r. do 14 czerwca 2004 r., czyli 134 dni po terminie umownym. Wysokość kar umownych winna wynosić: 139.137,84 zł - wartość umowy ustalona w § 6 pkt 1 umowy (brutto) x 0,2 % = 278,28 zł - wysokość kary umownej za jeden dzień opóźnienia x 134 - ilość dni opóźnienia liczonych od dnia 1 lutego (włącznie) do 14 czerwca 2004 roku (włącznie) = 37.289,52 zł.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p. Stanisław Borówka - Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, który dniu 1 grudnia 2003 r. podpisał umowę.

#### Wniosek nr 2

Podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od Spółki „DOMEX” karę umowną za 134 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 37.289,52 zł, stosownie do postanowień § 9 ust. 2 pkt 2 umowy z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr EP/361/2003.

- Zaniechanie dochodzenia od Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód Oddział Wojewódzki w Katowicach należności z tytułu mediów przypadających na lokal użytkowy przy pl. Wolności 12a w Katowicach. W związku z brakiem regulowania przez Stowarzyszenie należnych opłat, umowa najmu zawarta 3 listopada 1997 r. została dniu 29 grudnia 2003 r. wypowiedziana – bez zachowania terminu wypowiedzenia. Najemca od dnia rozwiązania umowy zajmuje pomieszczenia bez tytułu prawnego.

Należności z tytułu korzystania z mediów w latach 2004 – 2006 zostały ustalone na łączną kwotę 1.513,66 zł.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p. Stanisław Borówka - Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, który decyzją Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2004 r. przejął zarządzanie nieruchomością położoną przy pl. Wolności 12a w Katowicach.

Wniosek nr 3

Podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Oddział Wojewódzki w Katowicach kosztów mediów oraz opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego przy pl. Wolności 12a, mając na uwadze przepisy art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do Kolegium tutejszej Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.